- REFERAT: Styremøte 13.04.2023

| Tid og sted: 13.04.2023 kl.19.00 – 21.00 Servicehuset |  |
| --- | --- |
| Tilstede: Arild Fure, Viktor Berg, Kåre Støylen, Leidulf Andestad. Referent: Leidulf Andestad |  |

Status: I=Ikke påbegynt - U=Under arbeid – P=På vent – F=Ferdig

| Sak |  | Ansv. | Stat |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/23 | Referat fra forrige møte 23.01.2023 - Godkjent | Styret | F |
| 53/20 | Forlengning av F bryggen Utrede fjerning av kaianlegget og forlengning av F bryggen. Leiar innhenter tilbud og legger dette frem for styret som vurderer og eventuelt forbereder saken til framlegg for årsmøtet. (04.12.20) Tilbud mottatt og vil bli tatt opp til vurdering. (04.03.21) Legges frem som orienteringssak på årsmøtet. (03.05.21) Grunnet elektronisk årsmøte vil orientering bli gitt i medlemsmøte senere. | Arild | U |
| 2/23 | Status kjøp/salg hamneplasser Følgende står på venteliste: - Endre Grøvik - Karsten Riksheim - Terje Uri | Arild | U |
| 17/21 | Varmekabel vannledning Besluttet å sette i bestilling. | Arild | U |
| 22/21 | Ledelys ytterst på molo. Lyset er defekt og må repareres. Arild tar kontakt med Fausa. (05.11.21) Fausa kontaktet. (09.03.22) Armatur må skiftes (01.12,22) Besluttet å bestille elektriker (23.01.23) Geir tar over ansvaret for å få ferdigstilt dette. | Geir | U |
| 34/21 | Skilting bobilparkering Ta kontakt med kommunen vedrørende felles skilting av bobilparkering/tømmestasjon. | Arild | U |
|  | Neste møte: Dato ikke fastsatt ................................ ……………………… ………………………. Leidulf Andestad Referent ……………………… ………………………. |  |  |